中札内村下水道事業経営戦略（案）

打合せ確認事項・影響度一覧

| 作成日 | 令和8（2026）年10月3日 |
| --- | --- |
| 確認事項 | 全28件（影響度 大6件・中14件・小8件） |
| 根拠 | 朱書き校正紙・提供資料・現行公表版・公表中経営戦略の成果品・水道料金等協議会資料（第2回 令和8年3月／第3回 令和8年6月）の突合せ結果による |

１　本書の使い方

本書は、中札内村下水道事業経営戦略（案）の修正を進めるにあたり、打合せの場でご確認いただきたい事項を整理したものである。各事項には影響度を付し、未決のまま残した場合に何が止まるのかを明記した。

回答は別添の「確認結果入力シート（Excel）」にご記入いただきたい。本書の確認事項IDと入力シートの行は1対1で対応している。選択肢を示した事項はいずれかを選び、必要に応じて補足をご記入いただければ、そのまま本文およびシミュレーションへ反映する。

なお、朱書き校正紙でご指示いただいた9件と、公表版との照合により根拠が確定した事項は、すでに本文およびシミュレーションへ反映済みである。本書はそれ以外の未決事項のみを扱う。

２　影響度の区分

| 区分 | 定義 |
| --- | --- |
| 大 | 収支計画・シミュレーション結果、または計画の根幹に関わる。未決のままでは本文を確定できない。 |
| 中 | 本文または図表の記載内容が変わる。影響は当該章で完結する。 |
| 小 | 表記・データ整理のレベル。他への波及はない。 |

３　確認事項サマリ

| 区分 | 大 | 中 | 小 | 計 | 主な影響先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A．事実確認・資料提供（村へ照会） | 1 | 4 | 1 | 6 | 本文p.2・p.19・p.20 |
| B．記述方針の判断 | 1 | 3 | 2 | 6 | 本文p.18・p.19・p.31 |
| C．経営方針の判断 | 4 | 3 | − | 7 | 収支計画全体 |
| D．データ整理の判断 | − | 1 | 3 | 4 | Excel・図表 |
| E．簡易水道側の確認事項 | − | 3 | 2 | 5 | undefined |
| 合計 | 6 | 14 | 8 | 28 |  |

■　優先してご確認いただきたい事項（影響度 大）

次の5件は、決まらないと本文または収支計画を確定できない。打合せではこの5件を先にお願いしたい。

| ID | 確認事項 | 状態 | 決まらないと止まること |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 中札内浄化センターの主要施設一覧 | 照会中 | p.20が他団体の記載のまま確定できず、本文を完成できない。 |
| B-2 | 将来人口の推計根拠（論点G） | 反映済 | 推計の根拠が不明確なまま、以降の有収水量・使用料収入の予測全体の説明が成り立たない。 |
| C-1 | 使用料改定の時期と改定率（論点C） | 要再確認 | 公表済みの方針を説明なく大幅に緩和することになり、交付金の要件審査で指摘を受けるおそれがある。 |
| C-2 | 他会計補助金（繰入金）の前提（論点D） | 反映不要 | 繰入金は経常収支比率を直接押し上げるため、パターン2が目標達成とされる根拠そのものが変わる。 |
| C-3 | 令和8年度以降の投資計画の配分 | 方針待ち | 投資額が動くと減価償却費・支払利息・企業債残高が連動し、収支計画とシミュレーション結果がすべて変わる。 |
| C-9 | 改定の構造が協議会の方向性と根本的に異なる | 方針待ち | 経営戦略のシミュレーションと協議会で説明している改定案が別物のまま公表される。 |

４　確認事項

A．事実確認・資料提供（村へ照会）　（6件）

| A-1 影響度 大 照会中 | 中札内浄化センターの主要施設一覧 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 現行p.20の「■処理場の概要」および主要施設一覧は、施設名が「三戸浄化センター」となっており他団体の諸元がそのまま残存している。提供資料「施設の概要.pdf」および公表版にも設備構成のデータがない。 |
| 確認したいこと | 敷地面積・放流水質・設備構成（流入渠、ポンプ台数、オキシデーションディッチ池数、最終沈殿池、塩素接触タンク、汚泥脱水機、受変電設備等）を施設台帳または竣工図書からご提供いただきたい。 |
| 回答形式 | 資料のご提供（自由記述） |
| 影響範囲 | 本文p.20（処理場の概要・主要施設一覧） |
| 未決の場合 | p.20が他団体の記載のまま確定できず、本文を完成できない。 |
| 現在の状況 | p.20の概要表は提供資料の諸元へ差替済み（10/1）。主要施設の一覧のみ未入手。 |

| A-2 影響度 中 仮反映済 | 管渠延長25,270.66mの基準時点 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 提供資料「管渠延長.pdf」の経過年数は令和7年度を基準としているのに対し、本文は「令和5年度末の時点で」と記載している。 |
| 確認したいこと | 総管渠延長25,270.66mがどの時点の値か。本文の時点表記をどちらに揃えるか。 |
| 選択肢 | □ 令和5年度末時点として記載 □ 令和7年度時点として記載 □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.19（管渠の状況） |
| 未決の場合 | 延長値と時点の組合せが不整合のまま公表される。 |
| 現在の状況 | 令和5年度末時点として本文へ仮反映済み（10/1）。基準時点のご確認をお願いしたい。 |

| A-3 影響度 中 照会中 | 事業計画上の総延長27,560mとの差 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 提供資料「施設の概要.pdf」の管路施設・総延長（汚水）は27,560mであるのに対し、「管渠延長.pdf」の実績合計は25,270.66m。差は約2,290m。 |
| 確認したいこと | 差の内訳（未整備分か、圧送管・取付管等の算入範囲の違いか）。本文には計画値と実績値のどちらを記載するか。 |
| 選択肢 | □ 実績値25,270.66mを記載 □ 計画値27,560mを記載 □ 両方を併記 □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.19・p.20 |
| 未決の場合 | 管渠関係の数値が本文内で二重基準になる。 |

| A-4 影響度 中 照会中 | 処理場の処理能力（論点F） |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 提供資料は1,520㎥/日（760㎥/日×2池）。一方、令和5年度の有収水量357,117㎥を有収率101.76%で割り戻すと総処理水量は約962㎥/日となり、経営比較分析表の施設利用率71.78%で割り戻すと1日処理能力は約1,340㎥/日となる。約12%の開きがある。 |
| 確認したいこと | 認可処理能力と現有処理能力の違いによるものか、分析表の算定根拠によるものか。本文p.20にはどちらの値を記載するか。 |
| 選択肢 | □ 1,520㎥/日（提供資料）を記載 □ 現有能力の実数値を記載 □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.20・経営指標の説明 |
| 未決の場合 | 施設利用率の説明と処理能力の記載が整合しない。 |

| A-5 影響度 小 照会中 | 全体計画人口2,810人の出典 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 本文p.2に「全体計画人口は2,810人と設定されていますが」とあるが、提供資料の計画区域内人口は2,661人（事業計画・目標年次令和7年度）であり、公表版にも2,810人の記載がない。 |
| 確認したいこと | 2,810人の出典（全体計画の目標年次令和13年度の値か）。 |
| 選択肢 | □ 全体計画（令和13年度）の値 □ 事業計画（令和7年度）の2,661人に置換 □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.2 |
| 未決の場合 | 出典不明の数値が残る。 |

| A-6 影響度 中 照会中 | 簡易水道の実績値のご提供 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | シミュレーションの「簡水過去」シートが三戸町の実績値（行政区域内人口11,023→8,699人等）のまま。下水道の試算には波及しないことを確認済みだが、同一ブック内の簡易水道の推計に影響する。 |
| 確認したいこと | 簡易水道の平成26〜令和6年度実績（行政区域内人口・給水人口・給水戸数・年間総配水量・有収水量・料金収入）のご提供。 |
| 回答形式 | 資料のご提供（自由記述） |
| 影響範囲 | Excel「簡水過去」「予測(2)P1〜P4」の簡水部分・「簡水現況予測」 |
| 未決の場合 | 簡易水道側の推計が他団体データのまま残る。 |

B．記述方針の判断　（6件）

| B-1 影響度 中 方針待ち | 汚水処理原価が高い原因の記述（論点B） |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 本文p.18は「現状の施設能力に対して稼働が正しく賄えていない状況です」としているが、公表版の分析欄は施設利用率71.78%（類似団体平均42.09%）をもって「全国平均や類似団体平均値と比較し高い利用率であり、適正規模での施設運営であるといえる」としており、説明が逆になっている。 |
| 確認したいこと | どちらの説明に揃えるか。 |
| 選択肢 | □ 公表版に合わせ「人口密度が低く資本費負担が大きい」旨に改める □ 現行の記述を維持 □ 両論を併記 □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.18（経営状況分析から見える本村の特徴） |
| 未決の場合 | 公表版と真逆の原因分析が並立する。 |

| B-2 影響度 大 反映済 | 将来人口の推計根拠（論点G） |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 本文の同じ節（Ⅲ-1 有収水量の予測）の中で、説明文は「国立社会保障・人口問題研究所による推計から算出」、直後の前提条件ボックスは「第7期中札内村まちづくり計画より村独自推計」としており矛盾している。公表版3頁は村独自推計と明記。 |
| 確認したいこと | 推計根拠をどちらに統一するか。 |
| 選択肢 | □ 村独自推計（第7期まちづくり計画）に統一 □ 社人研推計に統一 □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.31（予測の考え方）・人口予測グラフ（p.23）・Excel「予測」シート |
| 未決の場合 | 推計の根拠が不明確なまま、以降の有収水量・使用料収入の予測全体の説明が成り立たない。 |
| 現在の状況 | 公表成果品で確定。検討報告書に「行政人口の将来推計値は、村の将来の最新展望である『第7期中札内村まちづくり計画（令和4年3月策定）』における将来推計値を採用する」と明記。将来人口予測ファイルにも社人研・人口ビジョン・まちづくり計画を並べた「採用値」列があり、備考は全年度「採用値＝総合計画」。本文を村独自推計へ修正済み（10/3）。 |

| B-3 影響度 中 反映済 | 普及率・水洗化率の平均年度（論点G付随） |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 同じ節で、説明文は「令和4年度から令和6年度の3か年実績の平均」、前提条件ボックスは「令和3年度から令和5年度までの過去3か年実績の平均」としており食い違っている。 |
| 確認したいこと | どちらの3か年に統一するか。 |
| 選択肢 | □ 令和3〜5年度 □ 令和4〜6年度 □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.31・Excel「予測」シートの係数 |
| 未決の場合 | 推計の前提が二通り記載されたままになる。 |
| 現在の状況 | 公表成果品で確定。「3か年実績の平均」ではなく、普及率・水洗化率・有収水量原単位とも「過去5年間でほぼ横ばいのため令和5年度実績を基準」とするのが実際の設定方法。本文と前提条件ボックスを修正済み（10/3）。 |

| B-4 影響度 中 反映済 | p.19に記載する下水道普及率 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 現行は「村内での下水道普及率はほぼ100%となっています」で明らかに誤り。公表版では経営比較分析表が69.48%（令和5年度決算）、本体3頁が処理区域内人口比率70.9%としており、根拠が2通りある。 |
| 確認したいこと | どちらの値・指標名で記載するか。 |
| 選択肢 | □ 69.48%（経営比較分析表・普及率） □ 70.9%（処理区域内人口比率） □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.19 |
| 未決の場合 | 誤った普及率が残るか、公表値と異なる値を記載してしまう。 |
| 現在の状況 | 公表成果品で確定。検討報告書「将来の普及率=70.9%」。10/1に仮反映した69.5%（経営比較分析表の値）を70.9%へ訂正済み（10/3）。 |

| B-5 影響度 小 仮反映済 | 「（管更生含む）」の但書の要否 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 本文p.19の総管渠延長に「（管更生含む）」の但書があるが、経営比較分析表の管渠改善率は0.00%であり管更生の実績が確認できない。 |
| 確認したいこと | 但書を残すか削除するか。 |
| 選択肢 | □ 削除する □ 残す（管更生の実績あり） □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.19 |
| 未決の場合 | 実績のない但書が残る。 |
| 現在の状況 | 提供資料に管更生の区分がないため但書を削除して仮反映済み（10/1）。 |

| B-6 影響度 小 方針待ち | 有収水量原単位の年換算係数 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 公表成果品の将来人口予測ファイルは有収水量原単位を0.249㎥/人/日（令和5年度実績）とし、日次で積み上げている（0.249×365＝90.885㎥/人/年）。一方、改定案のExcel「予測」シートは91.1㎥/人/年を直接乗じており、令和7年度で510㎥（0.21％）、使用料収入で約87千円/年の差が生じる。 |
| 確認したいこと | 原単位を成果品と同じ日次ベース（0.249㎥/人/日）に揃えるか、現行の91.1㎥/人/年を維持するか。 |
| 選択肢 | □ 成果品と同じ0.249㎥/人/日へ揃える □ 現行の91.1㎥/人/年を維持 □ その他 |
| 影響範囲 | Excel「予測」シート19行・有収水量と使用料収入の予測（p.23・p.24） |
| 未決の場合 | 公表済みの成果品と推計方法が微妙に食い違ったまま残る。 |

C．経営方針の判断　（7件）

| C-1 影響度 大 要再確認 | 使用料改定の時期と改定率（論点C） |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 公表版の投資・財政計画は令和8年度から料金収入を61,683千円→98,928千円（＋60.4%）とする引上げを織り込み済み。一方、改定案のシミュレーションは令和9年度からの10〜30%改定（採用案はパターン2＝15%）で、前提の大幅な下方修正かつ1年の後ろ倒しとなる。 |
| 確認したいこと | 改定の時期と率をどう設定するか。社会資本整備総合交付金の支給要件（使用料適正化のロードマップ記載）との整合も含めて方針を確認したい。 |
| 選択肢 | □ 改定案どおり 令和9年度・15%（パターン2） □ 公表版どおり 令和8年度・約60% □ 別の時期・率を設定 □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.27〜32・ロードマップ・Excelシミュレーション全体／交付金の支給要件 |
| 未決の場合 | 公表済みの方針を説明なく大幅に緩和することになり、交付金の要件審査で指摘を受けるおそれがある。 |
| 現在の状況 | 「使用料改定の時期は今年度から」とのご指示をいただいたが、協議会資料は使用料算定期間を令和9年度〜令和13年度としており、改定は令和9年度からの想定と読める。「今年度（令和8年度）から改定を適用」か「令和8年度中に改定作業を行い令和9年度から適用」かでシミュレーションの起点が1年変わるため、ご確認をお願いしたい。 |

| C-2 影響度 大 反映不要 | 他会計補助金（繰入金）の前提（論点D） |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 公表版は他会計補助金を令和7年度55,771千円としているのに対し、改定案のExcelは88,514千円（公表版の令和6年度値）を置いている。差は＋32,743千円。 |
| 確認したいこと | 令和7年度以降の繰入金をどの水準で見込むか。 |
| 選択肢 | □ 改定案どおり 88,514千円 □ 公表版どおり 55,771千円 □ 別途設定 □ その他 |
| 影響範囲 | 収支計画全体・経常収支比率・シミュレーションのパターン判定 |
| 未決の場合 | 繰入金は経常収支比率を直接押し上げるため、パターン2が目標達成とされる根拠そのものが変わる。 |
| 現在の状況 | 繰入金は現行の計算方法（令和7年度88,514千円を起点とし、基準外繰入を年5％逓減）を正とするご指示。Excelの数値変更は不要。ただし C-7 の技術的な不具合あり。 |

| C-3 影響度 大 方針待ち | 令和8年度以降の投資計画の配分 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 令和7年度は93,100千円で公表版と一致することを確認したが、令和8年度以降は配分が大きく異なる（令和9年度：公表版424,000千円／改定案749,000千円、令和10年度：公表版192,000千円／改定案50,000千円、令和11年度：公表版19,426千円／改定案99,426千円）。 |
| 確認したいこと | 改定案の配分で確定してよいか。変更する場合の年度別事業費。 |
| 選択肢 | □ 改定案の配分で確定 □ 公表版の配分に戻す □ 別途調整 □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.25・p.26・収支計画全体 |
| 未決の場合 | 投資額が動くと減価償却費・支払利息・企業債残高が連動し、収支計画とシミュレーション結果がすべて変わる。 |

| C-4 影響度 中 方針待ち | 経営指標の目標値 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 現行案は「経常収支比率を計画期間内で100%以上維持し、経費回収率を令和5年度基準57.86%から上昇させる」を目標としている。C-1〜C-3の決定とExcelの再計算により達成可否が変わる可能性がある。 |
| 確認したいこと | 目標値を現行どおりとするか、再計算結果を踏まえて見直すか。 |
| 選択肢 | □ 現行の目標値を維持 □ 再計算結果を踏まえて見直す □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.32・ロードマップ |
| 未決の場合 | 再計算後に目標未達となった場合、記載の整合が取れなくなる。 |

| C-7 影響度 中 方針待ち | 繰入金計算ブロックの技術的な不具合 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 「下水道現況予測」98〜107行の他会計繰入金ブロックに3点の問題がある。①年度ラベル（99・100行）が「令和8年度／2026」始まりで、本体（25・26行および109行＝令和7年度／2025始まり）より1年ずれている。値そのものは本体と正しく対応している（102行の基準内繰入金が本体23行と完全一致）ため実害はないが、読み手が1年ずれて解釈する危険がある。②102行の基準内繰入金が直接入力の数値。本体23行は「＝P49−P35＋P51」の算式であり、現状は一致しているが、投資計画（C-3）や企業債を見直すと本体だけが動き繰入金が更新されない。③令和7年度の補助金（33行）88,514千円が直接入力。循環参照を断つアンカーとしては妥当だが根拠の記載がない。 |
| 確認したいこと | ①年度ラベルの修正、②基準内繰入金を本体への参照に変更、③アンカー値の根拠記載。いずれも対応してよいか。 |
| 選択肢 | □ 3点とも対応する □ ①②のみ対応 □ 現状のまま □ その他 |
| 影響範囲 | Excel「下水道現況予測」98〜107行・本文p.34の説明 |
| 未決の場合 | C-3（投資配分）を見直した際に繰入金が追随せず、収支計画が実態とずれる。 |

| C-8 影響度 中 方針待ち | 経費回収率の定義が協議会資料と異なる |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 同じ令和13年度で、経営戦略は51.03％、協議会資料は71.86％としている。経営戦略は総務省定義（使用料収入÷汚水処理費＝資本費込み119,166千円）、協議会資料は「控除後汚水処理費」（維持管理費93,025千円−不明水処理費8,406千円＝84,619千円、資本費0）を分母としている。なお経常収支比率は両者とも99.22％、使用料収入も60,808千円で完全に一致しており、ベースラインのモデル自体は整合している。 |
| 確認したいこと | 経営戦略に記載する経費回収率をどちらの定義で統一するか。 |
| 選択肢 | □ 総務省定義（資本費込み）で統一 □ 協議会資料の定義に合わせる □ 両論を併記 □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.18・p.32・ロードマップ／協議会資料 |
| 未決の場合 | 同一年度の同一指標が2つの公表物で20ポイント以上食い違う。 |

| C-9 影響度 大 方針待ち | 改定の構造が協議会の方向性と根本的に異なる |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 協議会は「水質使用料（高濃度汚水を排出する工場へ1㎥あたり約100円を新設・約12,000千円）」と「一般改定（基本＋100円/月・超過＋10円/㎥・約4,490千円）」の2本立てで、令和13年度の不足額12,735千円を充足する方向。一般家庭20㎥の負担は3,600円→3,800円（＋5.6％）にとどまる。一方、改定案のシミュレーションは使用料単価に一律の改定率（10/15/20/30％）を乗じる構造で、水質使用料という区分がなく、工場排水にも一般家庭にも同率がかかる。一律15％なら20㎥世帯は4,140円（＋540円）となり、協議会案（＋200円）とは負担の姿が全く違う。 |
| 確認したいこと | シミュレーションを協議会案（水質使用料＋基本・超過の改定）の構造に作り替えてよいか。Excelの工場排水117,600㎥は協議会の「対象工場の高濃度汚水量 約120,000㎥」とほぼ一致するため、新たなデータなしで組み替えが可能。 |
| 選択肢 | □ 協議会案の構造に作り替える □ 現行の一律％改定を維持 □ 両方を併記 □ その他 |
| 影響範囲 | Excel「予測」「予測(2)P1〜P4」「下水道現況予測」各シート・本文p.27〜32・ロードマップ |
| 未決の場合 | 経営戦略のシミュレーションと協議会で説明している改定案が別物のまま公表される。 |

D．データ整理の判断　（4件）

| D-1 影響度 小 方針待ち | 「予測」シートの自治体設定の整理 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 推計の自治体設定がA3:D3に「コード2441・青森県三戸町」のまま残っている。総人口等（12〜14行）は中札内村の値が直接入力されており推計式とは切れているが、設定行が残っていると出典説明と矛盾する。B-2の決定に連動する。 |
| 確認したいこと | どう整理するか。 |
| 選択肢 | □ 設定行を削除する □ 中札内村の値に置換する □ 現状のまま残す □ その他 |
| 影響範囲 | Excel「予測」シート |
| 未決の場合 | 他団体名が残ったまま納品される。 |

| D-2 影響度 小 方針待ち | 「下水過去」シートの扱い |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 三戸町の実績値（行政区域内人口11,023→8,699人、使用料収入16,335→23,660千円等）。他シートからの参照はゼロであり、財政計算への波及はない。 |
| 確認したいこと | どう整理するか。 |
| 選択肢 | □ 中札内村の実績に置換する □ シートを削除する □ 現状のまま残す □ その他 |
| 影響範囲 | Excel「下水過去」シート |
| 未決の場合 | 他団体データが残ったまま納品される。 |

| D-3 影響度 小 方針待ち | 「下水道現況予測」の体裁整理 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 1行目が「3事業合算」（本村は特定環境保全公共下水道の1事業のみ）、13〜14行の普及率・水洗化率が#DIV/0!、外部リンクが小松市・東員町のブックを指したまま約960箇所ずつ参照している。 |
| 確認したいこと | 整理の要否と範囲。 |
| 選択肢 | □ すべて整理する □ 表示に出る部分のみ整理 □ 現状のまま残す □ その他 |
| 影響範囲 | Excel「下水道現況予測」シート |
| 未決の場合 | エラー表示と他団体への外部リンクが残る。 |

| D-4 影響度 中 方針待ち | 再計算後の図表貼り直しの範囲 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 本文の図表はすべてExcelから貼り付けた画像（EMF 27点）であり、リンクされた表ではない。令和7年度の建設改良費が＋65,676千円となったため、減価償却費・支払利息・企業債残高が令和7年度以降で動く。 |
| 確認したいこと | 貼り直しの対象範囲（p.21〜32の全図表か、数値が動いたものに限るか）と実施時期。 |
| 選択肢 | □ 数値が動いた図表のみ差し替え □ p.21〜32の全図表を差し替え □ その他 |
| 影響範囲 | 本文p.21〜32の各図表 |
| 未決の場合 | 本文の図表と最新の試算値が食い違ったまま残る。 |

E．簡易水道側の確認事項　（5件）

| E-1 影響度 中 照会中 | 各給水区域の施設状況（表）のデータ |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 簡易水道の本文p.17「■各給水区域の施設状況」が空欄のまま。本文には杉沢・蛇沼・大舌・貝守・袴田・横沢の6地区の管路延長と配水池設置年度が記載されているが、表に入れる施設諸元（水源種別・浄水方式・配水方式・施設能力・設置年度等）の一覧がない。 |
| 確認したいこと | 6地区それぞれの施設諸元一覧をご提供いただきたい。 |
| 回答形式 | 資料のご提供（自由記述） |
| 影響範囲 | 簡易水道 本文p.17 |
| 未決の場合 | p.17の表が空欄のまま残り、本文を完成できない。 |

| E-2 影響度 中 照会中 | 横沢地区の管路延長 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 簡易水道の本文p.17に「管路延長は杉沢で6,692ｍ、蛇沼で21,843ｍ、大舌で16,621ｍ、貝守で19,454ｍ、袴田で11,945ｍとなっており、横沢は不明です」とある。 |
| 確認したいこと | 横沢地区の管路延長。不明のままとする場合はその旨の表記方法。 |
| 選択肢 | □ 実数値をご提供 □ 「不明」のまま記載 □ 項目ごと削除 □ その他 |
| 影響範囲 | 簡易水道 本文p.17 |
| 未決の場合 | 公表物に「不明」の記載が残る。 |

| E-3 影響度 中 反映済 | 簡易水道本文の「国（県）補助金」表記 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 簡易水道の本文p.31付近に「●国（県）補助金」「国庫（県）補助対象事業」が残っている。下水道側では同じ箇所について朱書きで「県」→「道」のご指示をいただき修正済み。 |
| 確認したいこと | 簡易水道側も同様に「道」へ修正してよいか。 |
| 選択肢 | □ 下水道と同様に「道」へ修正 □ 現行のまま □ その他 |
| 影響範囲 | 簡易水道 本文（資本的収入の説明） |
| 未決の場合 | 同一団体の2つの戦略で表記が食い違う。 |
| 現在の状況 | ご指示により「●国（道）補助金」「国庫（道）補助対象事業」へ修正済み（10/2）。 |

| E-4 影響度 小 反映済 | 資産活用の状況に下水道の例示が残存 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 簡易水道の本文「資産活用の状況」の項目名が「（下水熱・下水汚泥・発電等）」となっており、下水道の様式がそのまま残っている。 |
| 確認したいこと | 簡易水道に即した例示（小水力発電等）へ改めてよいか。 |
| 選択肢 | □ 簡易水道に即した例示へ改める □ 項目ごと削除 □ 現行のまま □ その他 |
| 影響範囲 | 簡易水道 本文（資産活用の状況） |
| 未決の場合 | 下水道の用語が簡易水道の戦略に残る。 |
| 現在の状況 | ご指示により「（小水力発電等）」へ修正済み（10/2）。総務省様式の水道事業版の例示にあわせた。 |

| E-5 影響度 小 方針待ち | 「サンプル」表記と項目番号の重複 |
| --- | --- |
| 背景・現状 | 簡易水道の本文に「4．施設の状況 サンプル」「【参考】サンプル」の赤字表記が残っている。また「（５）民間活力の活用等」と「（５）資産活用の状況」で項目番号が重複している。 |
| 確認したいこと | 「サンプル」表記の削除時期と、項目番号の振り直し。 |
| 選択肢 | □ いずれも整理する □ 本文確定時にまとめて整理 □ 現行のまま □ その他 |
| 影響範囲 | 簡易水道 本文 |
| 未決の場合 | 仮表記と番号重複が残ったまま公表される。 |

５　未決のまま進めた場合の作業への波及

本文の図表はすべてExcelから貼り付けた画像であり、リンクされた表ではない。そのためExcelを修正するたびにWordへの貼り直しが発生する。C区分（経営方針）が未決のままExcelを再計算すると、確定後にもう一度すべての図表を貼り直すことになるため、C-1からC-3を先に決めていただきたい。

| 未決の事項 | 止まる作業 |
| --- | --- |
| C-1 使用料改定の時期と率 | シミュレーション4パターンの採用案が決まらず、p.27〜32の本文と図表、ロードマップが着手できない。交付金の支給要件に関わるため後戻りのコストが大きい。 |
| C-2 繰入金の前提 | 経常収支比率が変わるため、目標達成の可否判定（p.32）が確定しない。 |
| C-3 令和8年度以降の投資配分 | 減価償却費・支払利息・企業債残高が動き、収支計画とシミュレーションの全数値が変わる。p.25・p.26の表も差し替えとなる。 |
| B-2 将来人口の推計根拠 | 有収水量・使用料収入の予測の説明が成り立たず、p.31とp.23の図表が確定しない。 |
| A-1 主要施設一覧 | p.20が他団体の記載のまま残り、本文を完成できない。 |

回答は別添「中札内村下水道事業経営戦略_確認結果入力シート」にご記入ください。確認事項IDが対応しています。