令和8年度　上下水道経営指標評価書作成等業務委託

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

女川町水道料金改定の検討　中間報告書　指摘事項対応表

第1回（14件）・第2回（差戻し6件）

中間報告書（令和8年9月）に対する内部確認で指摘された14件について、対応内容と反映箇所を整理したものである。対応の結果、必要改定率は1.92倍から1.99倍に、給水原価は262.9円/㎥から272.4円/㎥に変更している。

1　第1回指摘による主要数値の変更

| 指標 | 修正前 | 修正後 | 変更の理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 減価償却費（5年計） | 1,961,661千円 | 2,002,979千円 | 既存資産分を財政シミュレーションの計上額に直接接続（R02） |
| 総括原価（5年計） | 1,134,492千円 | 1,175,810千円 | 上記の反映 |
| 給水原価 | 262.9円/㎥ | 272.4円/㎥ | 上記の反映 |
| 総括原価回収割合 | 52.1％ | 50.3％ | 上記の反映 |
| 年間不足額 | 108,729千円/年 | 116,993千円/年 | 上記の反映 |
| 必要改定率 | 1.92倍 | 1.99倍 | 上記の反映 |
| 繰入金を控除しない場合 | 2.38倍 | 2.45倍 | 上記の反映。上限値としての表示は取りやめ（R13） |
| 標準家庭（20mm・20㎥） | 4,795円 | 4,969円 | 必要改定率の変更 |
| 口径別3-A 標準家庭 | 4,020円 | 4,166円 | 総括原価に合わせた水準係数の再調整 |
| 産業特例による減収 | 約72百万円/年 | 算定していない | 母集団が接続しないため算定を取り下げ（R04） |

2　第1回指摘（R01〜R14）への対応

| No | 指摘の要点 | 対応内容 | 反映箇所 | 残る課題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 他会計補助金272,997千円の全額控除を裏付けられない | ◎ 反映。控除する前提は維持したうえで、「繰出基準の整理が成立する場合の試算」であることを明示。算式（人件費＋支払利息）と説明欄の不一致、二重控除の照合、条項別区分の未確認を記載し、控除の有無で必要改定率が約0.46倍動くことを感応度として掲載 | 5-3、4-3注記、5-9、12-1 | 繰出基準に基づく区分の町確認 |
| R02 | 減価償却費の差替えで既存資産分が41,318千円不足 | ◎ 反映。既存資産分を財政シミュレーションの計上額（令和6年度末取得分1,822,881千円＋令和7年度取得分32,456千円）に直接接続し直し、総括原価以下の数値を全面的に更新 | 4-2、5-5、全章の数値 | 取得価額の税処理、新規分に対応する長期前受金戻入益、供用開始年度の再構築 |
| R03 | 資産維持費の対象資産896,312千円の母数と期間が未確定 | ◎ 反映。対象資産の出所が平成31年度末の残高であること、期末残高が直接入力の推計値であること、対象期間の期末日が1年ずれていることを明示。対象資産±100,000千円で必要改定率±0.025倍を掲載 | 5-4、4-1注記、5-9 | 固定資産台帳による再構築 |
| R04 | 19社モデルは実績に基づく財政効果として使えない | ◎ 反映。19社の数値を「仮定した条件の下での個別事例」に限定し、合計額・減収額・3-Bの収入と回収割合の掲載を取りやめ。100mmで口径全体実績の約5.71倍、75mmで全体超過という不整合を明示 | 5-7、8-3、9-3、9-5、10-1 | 使用者別調定明細による再計算 |
| R05 | 税込・税抜の混在が財政効果を変える | ◎ 反映。料金表・利用者影響は税込、収支・総括原価は税抜と整理し、橋渡し表を新設。令和7年度の税抜単価116.6円/㎥を明示し、128.2円/㎥が税込調定単価であることを注記 | 5-2、4-3注記、各表の注記 | 決算給水収益との期間帰属・調定取消の調整 |
| R06 | 口径別料金案の原価回収が実データで未検証 | ◎ 反映。代表口径1つを割り当てた試算であること、件数がサンプル集計であり全口径データと一致しないこと、100％回収は試算の係数を目標に合わせて解いた結果であることを明示。実データによる参考値（約2.10倍）も併記 | 5-6、8-1、8-2、9-5注記 | 調定明細による検証 |
| R07 | 「赤字半減」の定義が資金収支と異なる | ◎ 反映。定義③を「料金不足額」と改称し、資産維持費が現金支出でないこと、元金償還・建設改良費・期首資金を含まないことを明示。1.124772倍の丸めである旨、営業損失・経常損失を財政シミュレーションの対応額で再計算（▲400,051千円、▲49,846千円） | 7-1、7-2、5-8 | 仕様書がいう「現状赤字額」の定義の確認 |
| R08 | 産業特例に料金の逆転がある | ◎ 反映。25mm・50mmの499㎥／500㎥の比較表を追加し、約6割下がることを明示。超過部分への適用、料金上限方式、減免率方式、年間認定の4方式を比較対象として提示。塩竈市の制度が特定協同組合への供給区分であり要件の先例ではないこと、115円が独自に丸めた設定値であることを明記 | 8-3（1）、10-3 | 採用方式の決定と再試算 |
| R09 | 利用者影響の説明が料金表と矛盾する | ◎ 反映。「10㎥以下は下がる」の記載を削除し、13mmで月3.3㎥付近が分岐点であること、月6〜10㎥は1,265円→1,465円に上がることを明示。口径×使用水量の倍率表を新設。特殊用途の比較表にメーター使用料の扱いを注記し、船舶用（委託）が未試算であることを明示。住民説明章でも標準料金表と特例適用後を分離 | 8-2（3）（4）、9-1、9-4、9-6、11章 | 値上げ・値下げ件数、増額帯別件数の集計 |
| R10 | 需要予測と実施時期が接続していない | ◎ 反映。令和7年度実績1,024,576㎥から令和8年度推計901千㎥への約12％の段差が未説明であること、需要予測が大口需要を区分していないことを明示。初年度の適用月数・期首資金・元金償還を含む年次資金収支を最終報告の作業として掲載 | 3-2（4）、10-4 | 年次資金収支の作成と感応度分析 |
| R11 | 料金回収率という用語の分母が異なる | ◎ 反映。第4章以降の指標名を「総括原価回収割合」に変更し、第3章の決算指標と分母が異なることを用語定義表で明示。住民説明章の「町の一般会計で補っている」の表現も改めた | 4-3、5-8、3-1、11章 | ― |
| R12 | 制度・比較・地域背景の説明に修正を要する | ◎ 反映。①3％を「算定要領の標準値」と改め、②算定期間の根拠条項を明示、③「県内では女川町のみ」を削除し気仙沼市の逓減を併記、④仕様書適合の最終判定を保留、⑤出島大橋開通（令和6年12月19日）を反映し江島と分離、⑥原発需要・全国の主流・受容性の断定を判断・仮説の表現に修正 | 1-1、2-2、2-3、4-1、11章 | 仕様書原本の確認、送水切替の状況確認 |
| R13 | 「2.38倍が上限」は撤回する | ◎ 反映。1.99〜2.45倍を「繰入金の控除条件のみを変えた比較値」と明記し、上限・下限を示すものではないこと、他の条件を併せて変えれば2.5倍を超える場合もあることを注記 | 4-3注記、12-4 | ― |
| R14 | 根拠資料の版と計算再現性を整える | ◎ 反映。旧版の試算資料を再現用として配布しないこと、固定値で保存された倍率と再計算値の区別、参照エラーの修復、建設改良費調査票の財源構成欄の数式を転記しないこと、3-Aの単価の丸めによる差を条例化前に統一することを掲載。各数値に採用版・対象年度・税区分・原票・確認者・確認日を付す方針を明記 | 12-3、8-2注記 | 採用資料の一本化 |

※ ◎は本改訂で反映済み。「残る課題」は最終報告に向けて確定させる事項であり、工程表および中間報告書12-1・12-2に対応する項目を掲げている。

3　第1回指摘に伴う構成の変更

前提条件と限界を1か所で確認できるよう、第5章「本報告の前提と限界」を新設した。これに伴い旧第5章以降を1章ずつ繰り下げている。

|  | 改訂前 | 改訂後 |
| --- | --- | --- |
| 第4章 | 総括原価の算定 | 総括原価の算定（変更なし） |
| 第5章 | 料金改定シミュレーション① | 本報告の前提と限界（新設） |
| 第6章 | 料金改定シミュレーション② | 料金改定シミュレーション① |
| 第7章 | 料金改定シミュレーション③ | 料金改定シミュレーション② |
| 第8章 | 料金体系の見直しに伴う影響 | 料金改定シミュレーション③ |
| 第9章 | 改定案の比較と段階改定・経過措置 | 料金体系の見直しに伴う影響 |
| 第10章 | 住民・議会説明用の要約 | 改定案の比較と段階改定・経過措置 |
| 第11章 | 今後の作業と確認事項 | 住民・議会説明用の要約 |
| 第12章 | ― | 今後の作業と確認事項 |

4　第2回指摘（差戻し6件）への対応

第2回の指摘は、数値の誤りではなく「確定値として示せる段階にない事項を、確定値のように示している」という点に集中している。数値そのものは変えず、位置づけの明示、計算根拠の一本化、実施時期の統一で対応した。

| No | 指摘の要点 | 対応内容 | 反映箇所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 実施年度が矛盾している。第1次改定を令和8年度内とする一方、工程表は議決を令和9年3月、適用開始を令和9年4月以降としている | ◎ 反映。「改定案の決定・条例の議決」と「新料金の適用開始」を分け、議決は令和9年3月、適用開始は令和9年4月以降に統一した。令和8年度の料金は現行のままであり、増収は令和9年度以降に生じることを明記。令和8年度・令和9年度の実収入の算定を最終報告の作業に追加 | 7-3、10-2、10-4、11章5節、工程表1節 |
| 2 | 同梱の計算資料が改訂本文を再現しない。旧版のExcelに旧前提・誤式が残ったまま同梱されている | ◎ 反映。本文の全指標を再現する採用計算表を新たに作成した。07_本文照合表で報告書の18項目と突き合わせ、全項目の一致を確認している。旧版のExcelは受け渡し用zipの `09_old_do_not_use/` に移し、使用不可であることをファイル名対応表の冒頭に明記した | 採用計算表（新規）、ファイル名対応表、12-3 |
| 3 | 1.99倍の中核前提が未立証のまま、確定水準のように示されている | ◎ 反映。4-3に「確定した改定水準ではなく前提条件つきの試算値」と明記し、表の項目名も「必要改定率（試算値）」に改めた。ファイル名対応表にも引用上の注意として記載 | 4-3、12-4、ファイル名対応表 |
| 4 | 口径別3-Aの「100％回収」が実績検証の結果のように読める | ◎ 反映。9-5・9-6の100.0％に、総括原価と一致するよう料金水準を逆算した結果であり実際の調定データで検証した値ではない旨の注記を付した。採用計算表でも水準係数を「設定値」と明記 | 9-5、9-6、8-1、採用計算表03 |
| 5 | 3-Bが未完成のまま、住民・議会説明用の3案の一つとして具体額とともに示されている | ◎ 反映。第11章の3案比較をA案・B案・C案に改め、D案の具体額を削除した。水産加工業への配慮は「検討中」として別立てにし、境界の逆転と減収額の未算定を理由として記載。8-3の設定案にも「未設計の参考仮定。住民・議会説明および条例化の対象としない」を明記 | 11章2節・3節、8-3、10-1 |
| 6 | 工程表の遅延時対応が検証要件と衝突している | ◎ 反映。調定明細が遅れる場合は、現行体系を維持するA案・B案の条件付き比較までを最終報告の範囲とし、C案・D案の採用決定と条例用料金表は検証の完了を条件とした。代替データを用いる場合の対象率・欠損・誤差・決裁条件の明示も加えた。4-2の「数値差替えで足りる」も書き改めた | 工程表4-2、4-3 |

※ いずれも本文の数値は変えていない。位置づけの明示と計算根拠の一本化による対応である。

5　第2回で新たに判明した事項

| 事項 | 内容 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| 令和8年4〜6月請求分の基本料金等の免除 | 官公庁等を除き、上水道の基本料金とメーター使用料を3か月免除する措置がとられているとの情報を得た。財源は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金とされる。当方では原典を確認できていない | 5-10を新設し、免除による調定減と補填収入の整理が必要であることを記載。町への確認事項とデータ依頼に追加した |
| 端数処理 | 現行料金の端数処理は1円未満の切捨てとされている | 8-2の注記に追加し、条例案と試算の双方でそろえることとした。適用範囲を町への確認事項に追加 |
| 指標の呼称の不統一 | 算定に用いていた作業用ファイルが、令和7年度の税込単価128.2円/㎥を将来の税抜給水原価で割った値を「料金回収率」として保存していた | 供給単価を3種類（R8〜R12税抜・R7実績税込・R7実績税抜）に分けて定義し直し、回収割合の算定を税抜どうしにそろえた。旧ラベルと、母集団が接続しない合計額の出力も取り除いた |

6　あわせて更新した資料

| 資料 | 更新内容 |
| --- | --- |
| 女川町水道料金改定_採用計算表.xlsx | 新規作成。本文の全指標を再現する7シート。07_本文照合表で報告書の18項目と突き合わせ、全項目一致を確認 |
| 女川町水道料金改定_中間報告書.docx | 第1回で全面改訂、第2回で第5章10節の新設と第11章の再構成、実施時期の統一、位置づけの明示 |
| 女川町水道料金改定_最終報告に向けた工程表.docx | 必要改定率の表示を1.99〜2.45倍に修正。作業項目に減価償却費の再構築、資産維持費の再算定、水需要予測の組替え、産業用特例の方式比較、年次資金収支の作成を追加。データ取得依頼に使用者別調定明細、業務仕様書原本、出島大橋経由への送水切替を追加 |
| 算定の基礎データ（作業用ファイル） | 減価償却費を2,002,979千円に修正し各パターンの水準を再計算。供給単価の定義を税区分・対象年度別に分離 |

受け渡し用zipでは、旧版のExcelを `09_old_do_not_use/` に移し、計算根拠として使用しない旨をファイル名対応表の冒頭に記載している。

以　上